GIT & GITHUB
Guía base para no entrar en pánico.
Flujo profesional de ramas, resolución de conflictos
y pipeline CI/CD hacia producción

CONTEXTO PROFESIONAL

Antes de tocar código, vamos a entender cómo funciona Git en un equipo real. La mayoría de empresas usan una variante del modelo conocido como GitHub Flow o GitFlow. El objetivo es que el código que llega a la rama main/master siempre esté probado y listo para producción.
## El modelo de ramas más habitual en empresas

Rama	Entorno	Descripción
main / master	PRODUCCIÓN	Código en vivo. Nunca se sube directamente aquí.
develop	Pre-producción / Staging	Integración continua. Base para nuevas features.
feature/nombre	Local / Dev	Cada nueva funcionalidad en su propia rama.
hotfix/nombre	Urgente	Correcciones críticas que van directamente a main.
release/v1.x	QA / Testing	Rama de estabilización antes de publicar.

¿Qué es un pipeline CI/CD?
CI (Continuous Integration): Cada vez que haces push, se ejecutan automáticamente los tests. / CD (Continuous Deployment): Si los tests pasan, el código se despliega automáticamente al entorno destino. / En GitHub esto se implementa con GitHub Actions: archivos .yml en la carpeta .github/workflows/ / En esta práctica configuraremos un pipeline real que ejecuta tests y bloquea merges si fallan.

Comandos básicos git
#	Acción	Detalle
1	Clonar en local	git clone https://github.com/tu-usuario/practica-git-cicd.git
2	Entrar al directorio	cd practica-git-cicd
3	Crear rama develop	git checkout -b develop && git push -u origin develop
4	Proteger ramas en GitHub	Settings > Branches > Add rule: main y develop. Marca: Require pull request before merging.

⚠ Proteger las ramas — Paso crítico
En cualquier empresa seria, NADIE puede hacer push directo a main. Todo pasa por Pull Request. / La opción 'Require status checks to pass before merging' bloquea el merge si los tests fallan. / Esto es lo que aprenderás a configurar y respetar en esta práctica.

 DESARROLLO CON FEATURE BRANCHES
## 2.1 — Crear tu primera feature branch
Nunca desarrolles directamente en develop ni en main. Cada tarea, ticket o historia de usuario tiene su propia rama:
# Asegúrate de partir siempre desde develop actualizado / git checkout develop / git pull origin develop / # Crear rama de feature (nomenclatura empresarial habitual) / # Formato: feature/ID-descripcion-corta / git checkout -b feature/01-calculadora-basica / # Verificar en qué rama estás / git branch

## 2.2 — Añadir código y hacer commits
Crea los siguientes archivos en el proyecto:

### Archivo: calculadora.js
// calculadora.js / function sumar(a, b) { / return a + b; / } / function restar(a, b) { / return a - b; / } / function multiplicar(a, b) { / return a * b; / } / module.exports = { sumar, restar, multiplicar };

### Archivo: calculadora.test.js
// calculadora.test.js / const { sumar, restar, multiplicar } = require('./calculadora'); / test('sumar 2 + 3 = 5', () => { / expect(sumar(2, 3)).toBe(5); / }); / test('restar 10 - 4 = 6', () => { / expect(restar(10, 4)).toBe(6); / }); / test('multiplicar 3 * 4 = 12', () => { / expect(multiplicar(3, 4)).toBe(12); / });

### Archivo: package.json
{ / "name": "practica-git-cicd", / "version": "1.0.0", / "scripts": { / "test": "jest" / }, / "devDependencies": { / "jest": "^29.0.0" / } / }

## 2.3 — Buenas prácticas de commits (Conventional Commits)
En la mayoría de empresas se usa la convención Conventional Commits. El formato es:

# Formato: tipo(scope): descripción en imperativo, en inglés o español / # Tipos más comunes: / # feat: nueva funcionalidad / # fix: corrección de bug / # test: añadir o modificar tests / # docs: cambios en documentación / # refactor: mejora de código sin cambiar funcionalidad / # chore: tareas de mantenimiento (dependencias, CI...) / # Ejemplo real: / git add calculadora.js calculadora.test.js package.json / git commit -m "feat(calculadora): add basic arithmetic functions with tests" / # Subir la rama al remoto / git push -u origin feature/01-calculadora-basica

¿Por qué commits pequeños y descriptivos?
En code review, commits pequeños son más fáciles de revisar. / Con git bisect puedes localizar exactamente qué commit introdujo un bug. / El historial se convierte en documentación del proyecto. / Herramientas como semantic-release generan el CHANGELOG automáticamente.

PIPELINE CI/CD CON GITHUB ACTIONS

Antes de abrir el Pull Request, vamos a configurar el pipeline. Así, cuando hagas push, GitHub ejecutará los tests automáticamente.
## 3.1 — Crear el workflow de GitHub Actions
Crea la siguiente estructura de carpetas y archivo desde la rama develop:

mkdir -p .github/workflows / # Crea el archivo con tu editor: / code .github/workflows/ci.yml

### Archivo: .github/workflows/ci.yml
name: CI Pipeline / # Se ejecuta en push y pull_request hacia main y develop / on: / push: / branches: [ main, develop ] / pull_request: / branches: [ main, develop ] / jobs: / test: / name: Run Tests / runs-on: ubuntu-latest / steps: / - name: Checkout code / uses: actions/checkout@v4 / - name: Setup Node.js / uses: actions/setup-node@v4 / with: / node-version: '20' / cache: 'npm' / - name: Install dependencies / run: npm ci / - name: Run tests / run: npm test / - name: Upload test results / if: always() / uses: actions/upload-artifact@v4 / with: / name: test-results / path: coverage/

## 3.2 — Activar la protección por status checks
Una vez el workflow haya corrido al menos una vez, ve a: GitHub > Settings > Branches > Edita la regla de main y develop y activa: 'Require status checks to pass before merging' seleccionando 'test (CI Pipeline)'.

Anatomy of a GitHub Actions Workflow
on: Eventos que disparan el pipeline (push, pull_request, schedule...) / jobs: Conjunto de tareas que corren en paralelo o en secuencia. / runs-on: La máquina virtual donde corre el job (ubuntu, windows, macos). / steps: Pasos dentro de un job. Cada step tiene 'name', 'uses' o 'run'. / uses: Reutiliza una acción predefinida (checkout, setup-node...). / run: Ejecuta comandos shell directamente.

PULL REQUESTS Y CODE REVIEW

El Pull Request (PR) es el corazón del flujo colaborativo. Es donde ocurre la revisión del código antes de que llegue a las ramas protegidas.

## 4.1 — Abrir el Pull Request
Desde GitHub, crea un PR desde feature/01-calculadora-basica hacia develop:

1	Título claro: "feat(calculadora): add basic arithmetic functions"
2	Descripción: ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Cómo probarlo? Enlaza al ticket/issue si existe.
3	Espera a que pasen los checks del CI. Si fallan, arréglalo ANTES de pedir review.
4	Asigna un Reviewer (compañero de práctica). Usa Labels para categorizar (feature, bugfix...).

## 4.2 — Hacer code review
Intercambia el rol con tu compañero. Ve al PR y revisa el código. Deja al menos 2 comentarios (uno positivo, uno de mejora). En GitHub puedes:

- Comentar líneas específicas del diff haciendo clic en el número de línea.
- Aprobar el PR con 'Approve', solicitar cambios con 'Request changes', o simplemente comentar.
- Una vez aprobado, hacer merge con la opción 'Squash and merge' (muy común en empresas).

Tipos de merge en GitHub — ¿cuál usar?
Create a merge commit: Preserva todo el historial. El más informativo pero genera ruido. / Squash and merge: Junta todos los commits en uno solo. Historial limpio en develop/main. / Rebase and merge: Reescribe el historial. Limpio pero altera los SHAs originales. / Recomendación empresarial: Squash and merge para features pequeñas, Merge commit para releases.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Los conflictos son inevitables en un equipo. Lo importante es saber resolverlos con calma y sin romper el trabajo de otros. Vamos a crear un conflicto de forma controlada:

## 5.1 — Simular un conflicto
En parejas o simulándolo tú solo con dos terminales:

### Persona A — Modifica calculadora.js
git checkout develop && git pull / git checkout -b feature/02-division / # Añade al final de calculadora.js: / # function dividir(a, b) { / # return a / b; / # } / # module.exports = { sumar, restar, multiplicar, dividir }; / git add calculadora.js / git commit -m "feat: add division function" / git push -u origin feature/02-division

### Persona B — Modifica la misma línea de calculadora.js
git checkout develop && git pull / git checkout -b feature/03-potencia / # Añade al final de calculadora.js (MISMA LÍNEA que persona A): / # function potencia(base, exp) { / # return Math.pow(base, exp); / # } / # module.exports = { sumar, restar, multiplicar, potencia }; / git add calculadora.js / git commit -m "feat: add power function" / git push -u origin feature/03-potencia

## 5.2 — Resolver el conflicto
Cuando Persona B intente hacer merge en develop y ya exista el merge de Persona A, surgirá el conflicto. Resuélvelo así:

# Estando en tu rama feature/03-potencia: / git fetch origin / git merge origin/develop / # Git mostrará: / # CONFLICT (content): Merge conflict in calculadora.js / # Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result. / # Abre calculadora.js. Verás los marcadores de conflicto: / # <<<<<<< HEAD (tu código) / # module.exports = { sumar, restar, multiplicar, potencia }; / # ======= / # module.exports = { sumar, restar, multiplicar, dividir }; / # >>>>>>> origin/develop (código de la rama base) / # SOLUCIÓN: edita el archivo para combinar ambos cambios: / # module.exports = { sumar, restar, multiplicar, dividir, potencia }; / # Marca el conflicto como resuelto y commitea: / git add calculadora.js / git commit -m "merge: resolve conflict combining dividir and potencia exports" / git push

⚠ Reglas de oro para resolver conflictos
NUNCA borres el trabajo del compañero sin hablar con él antes. / Habla con la persona implicada para entender qué pretendía cada cambio. / Después de resolver, ejecuta los tests para verificar que todo sigue funcionando. / Si usas VS Code, el editor muestra los conflictos con colores y botones: 'Accept Current', 'Accept Incoming', 'Accept Both'.

SUBIDA A PRODUCCIÓN (MAIN)
Este es el momento que más nervios genera al principio. En realidad, si has seguido el flujo correctamente, subir a producción es simplemente abrir un Pull Request de develop a main y verificar que el pipeline pasa.
## 6.1 — Preparar el release
# Asegúrate de que develop está al día / git checkout develop / git pull origin develop / # Opcional: crear una rama de release para estabilizar / git checkout -b release/v1.0.0 / # Actualiza la versión en package.json / # "version": "1.0.0" / git add package.json / git commit -m "chore: bump version to 1.0.0" / git push -u origin release/v1.0.0

## 6.2 — Pull Request a main
Abre un PR desde release/v1.0.0 (o develop) hacia main con la descripción completa de los cambios incluidos. Espera que el CI pase y obtén al menos una aprobación. Haz merge.
## 6.3 — Taggear la release
# Después del merge a main / git checkout main / git pull origin main / # Crear un tag anotado (el más usado en releases) / git tag -a v1.0.0 -m "Release v1.0.0: calculadora básica con operaciones aritméticas" / # Subir el tag / git push origin v1.0.0 / # En GitHub, ve a Releases > Create release a partir del tag. / # Añade las notas de la versión (changelog).

## 6.4 — Workflow de deploy automático (bonus)
Amplía el archivo ci.yml para añadir un job de deploy que solo corre cuando hay push a main:

deploy: / name: Deploy to Production / runs-on: ubuntu-latest / needs: test # Solo se ejecuta si 'test' pasó / if: github.ref == 'refs/heads/main' # Solo en main / steps: / - name: Checkout code / uses: actions/checkout@v4 / - name: Deploy (simulado) / run: | / echo "Deploying version $(node -p 'require(./package.json).version')" / echo "Deploy completado correctamente" / # Aquí iría: scp, rsync, kubectl apply, eb deploy, vercel deploy...

✓ ¡Enhorabuena! Acabas de hacer tu primera subida a producción
Has seguido el flujo completo: feature branch > commit > push > PR > CI > review > merge > tag. / Este es exactamente el proceso que seguirás el primer día en la empresa. / La diferencia real será el destino del deploy: puede ser AWS, Azure, GCP, Vercel, un servidor propio... / Pero el flujo de Git y GitHub Actions es siempre el mismo.

COMANDOS DE EMERGENCIA

Tarde o temprano cometerás algún error. Aquí están los comandos que necesitas conocer:

## 7.1 — Deshacer cambios
# Descartar cambios en un archivo (sin haber hecho add) / git restore calculadora.js / # Sacar un archivo del staging (después de git add, antes de commit) / git restore --staged calculadora.js / # Deshacer el ÚLTIMO commit (mantiene los cambios en staging) / git reset --soft HEAD~1 / # Deshacer el último commit Y los cambios (¡CUIDADO: destructivo!) / git reset --hard HEAD~1 / # NUNCA uses reset --hard en ramas compartidas (main, develop) / # En su lugar, usa revert (crea un nuevo commit que deshace el anterior) / git revert HEAD

## 7.2 — Situaciones de pánico frecuentes
Situación	Solución
"He commiteado en main directamente"	git reset --soft HEAD~1 en local, luego crea tu branch y haz el push allí. Si ya hiciste push: habla con tu tech lead.
"He borrado una rama sin hacer merge"	git reflog | head -20 para encontrar el SHA del último commit de esa rama. Luego: git checkout -b rama-recuperada <SHA>
"El CI falla pero en local funciona"	Diferencia de versión de Node/Python/etc. Verifica el runtime en el .yml. Ejecuta npm ci en lugar de npm install.
"Necesito actualizar mi rama con los cambios de develop"	git fetch origin && git rebase origin/develop (preferido) o git merge origin/develop.
"Commiteé un secreto (contraseña, API key)"	Considera ese secreto comprometido. Revócalo INMEDIATAMENTE. Luego usa git filter-repo para limpiar el historial.

⚠ El secreto más importante de toda esta práctica
Si algo va muy mal y no sabes cómo arreglarlo: NO BORRES EL REPOSITORIO. / Habla con tu tech lead o compañero senior. Git tiene herramienta para recuperar casi todo. / El comando 'git reflog' guarda un historial de todo lo que has hecho. Es tu red de seguridad.

✓ Consejo final para tu primer día de prácticas
Cuando llegues a la empresa, pregunta: '¿Cuál es vuestro flujo de trabajo con Git? ¿Tenéis documentado el proceso de deploy?'
Nunca hagas push a main sin permiso explícito. Si hay dudas: pregunta antes de actuar.
Lee el README y el CONTRIBUTING.md del proyecto antes de tocar nada.
Git es una red de seguridad: si tienes el código commiteado, siempre puedes volver atrás.